Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

На основании  Постановления Правительства Пермского края от 25.05.2007                  № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил  и норм технической  эксплуатации жилищного фонда», Устава МО «Чердынское городское поселение», в целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной и коммунальной сферы к работе в зимних условиях:

1. Установить срок готовности жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Чердынского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов – 30 сентября 2017 года.

2. Утвердить план-график мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Чердынского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой

Глава администрации                                                                                        А.Л. Брандт

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации Чердынского

городского поселения

от 15.03.2017 № 13-р

План-график

мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства Чердынского городского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание комиссии | по мере необходимости | Брандт А.Л. |
| 2 | Обследование, подготовка муниципального жилищного фонда | согласно утвержденному плану | Тимохов В.В. |
| 3 | Подготовка объектов водоснабжения | июнь – сентябрь | Одинцов А.Е. |
| 4 | Обследование, подготовка объектов социальной сферы | август – сентябрь | Руководители муниципальных учреждений |
| 5 | Обследование, подготовка улично-дорожной сети к зимнему периоду | июнь – сентябрь | Одинцов А.Е. |

# Text boxes

О подготовке объектов Чердынского городского поселения к работе                    в осенне-зимних условиях

2017-2018 годов

№ 13-р

15.03.2017