Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

На основании  Постановления Правительства Пермского края от 25.05.2007 года №104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», Постановления Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил  и норм технической  эксплуатации жилищного фонда», Устава МО «Чердынское городское поселение», в целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной и коммунальной сферы к работе в зимних условиях:

1. Установить срок готовности жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Чердынского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период – 30 сентября 2015 года.

2. Утвердить план-график мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Чердынского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой

Глава администрации                                                                                        А.Л. Брандт

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Чердынского городского

поселения

от 30.03.2015 № 16-р

План-график мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Чердынского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание комиссии | по мере необходимости | Брандт А.Л. |
| 2 | Обследование, подготовка муниципального жилищного фонда | согласно утвержденному плану | Тимохов В.В. |
| 3 | Подготовка объектов водоснабжения | июнь – сентябрь | Одинцов А.Е. |
| 4 | Обследование, подготовка объектов социальной сферы | август – сентябрь | Руководители учреждений |
| 5 | Обследование, подготовка улично-дорожной сети к зимнему периоду | июнь – сентябрь | Одинцов А.Е. |

# Text boxes

О подготовке объектов Чердынского городского поселения к работе в осенне-зимних условиях

2015-2016 годов

№  16-р

30.03.2015