Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации работ по безопасному пропуску паводковых вод, защиты населения, предупреждения подтопления территории поселении и объектов экономики в период весеннего паводка 2015 года:

1. Утвердить прилагаемый План основных противопаводковых мероприятий в Чердынском городском поселении на весенний период 2015 года (далее-План).

2. Довести План до сведения руководителей МБУ «Благоустройство-Чердынь», МБУ «Городское жилищно-коммунальное хозяйство».

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                         А.Л.Брандт

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации Чердынского

городского поселения

от 30.03.2015 №18-р

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий

в Чердынском городском поселении

на весенний период 2015 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка оперативных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по потенциально подтапливаемой части Чердынского городского поселения | до 5 апреля 2015 | Начальник МБУ «ГЖКХ» Тимохов В.В. Начальник МБУ «Благоустройство – Чердынь» Одинцов А.Е. |
| 2 | Рассмотрение заявок, разработка и утверждение сметы расходов денежных средств на выполнение противопаводковых мероприятий | по мере необходимости | Глава администрации Брандт А.Л. Ведущий специалист по экономике и финансам Ершова О.А. |
| 3 | Организация мониторинга ледовой и паводковой обстановки в угрожаемых районах Чердынского городского поселения | в течении всего паводкового периода | Начальник МБУ «ГЖКХ» Тимохов В.В. |
| 4 | Контроль за паводковой ситуацией на территории Чердынского городского поселения и выработка предложений для представления в КЧС и ОПБ | постоянно | Глава администрации Брандт А.Л. |
| 5 | Корректировка, уточнение планов эвакуации, определение мест эвакуации людей, материальных и культурных ценностей, сельскохозяйственных животных, а так же первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимально возможного подтопления | в течение всего паводкового периода | Администрация, МБУ «ГЖКХ» |
| 6 | Информирование населения о складывающейся обстановке, уровнях воды, качестве питьевой воды через средства массовой информации, распространение памяток, листовок | в течение всего паводкового периода | МБУ «Благоустройство-Чердынь» Одинцов А.Е. |
| 7 | Информирование руководителей предприятий, организаций и населения о складывающейся обстановке | в течение всего паводкового периода | Администрация |
| 8 | Подготовка автомобильных дорог к периоду весенне-летнего половодья: своевременное выполнение работ по расчистке проезжей части от снежного наката, включая съезды и примыкания, открытие отверстий водопропускных труб и очистка их от наледи | до 15.04.2015 | Начальник МБУ «Благоустройство – Чердынь» Одинцов А.Е. |
| 9 | Проверка готовности автомобильных дорог, плотины на р. Саженка, автомобильных мостов к периоду весенне-летнего половодья | до 17.04.2015 | Главы администрации Брандт А.Л. |
| 10 | Заслушивание членов комиссии КЧС и ОПБ о проведении противопаводковых мероприятий на территории Чердынского городского поселения в период прохождения весенне-летнего половодья в 2015 году | апрель-май | Глава администрации Брандт А.Л. |
| 11 | Предупреждение жителей домов по ул. Набережная, мкр. Саженка о возможном затоплении, обеспечение возможность их временного переселения | до 16.04.2015 | Администрация Начальник МБУ «ГЖКХ» Тимохов В.В. |
| 12 | Организация дежурства ответственных лиц. Предоставление информации об обстановке состояния дел в ЕДДС администрации Чердынского муниципального района ежедневно к 08.30 час. местного времени, при возникновении ЧС немедленно по тел. (34240) 2 83 57 | в течение паводкового периода | Глава администрации, Председатель КЧС и ОПБ Брандт А.Л. |
| 13 | Представление итогового донесения о прохождении весенне-летнего половодья в 2015 году в администрацию Чердынского муниципального района | в конце паводкового периода | Глава администрации, Председатель КЧС и ОПБ Брандт А.Л. |

# Text boxes

О безаварийном пропуске весеннего половодья и паводков 2015 года

№ 18-р

30.03.2015